МАЛИ АДАПТАЦИОНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО 6 УЧИЛИШТА

1. **Објавa број**: **EUD/FOKI/W/2092**
2. **Финансирање: Проект „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“ финансиски поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија**
3. **Нарачател: Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“**
4. **Корисници на опремата: 6 училишта од Република Северна Македонија**

**ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА**

1. **Опис на набавката:**

Предмет на набавката е извршување на ситни градежни адаптации во: ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола, ООУ Гоце Делчев Ресен, ООУ Саид Најдени Дебар, ООУ 11 Октомври Куманово, ООУ Рајко Жизинфов Скопје, ООУ Дане Крапчев Скопје, дадени во две целини и два одвоени договори.

1. **Име на целината *(комплетната документација се добива согласно Точка 15.)***

**Целина 1: Мали адаптациони градежни работи** **ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола, ООУ Гоце Делчев Ресен и ООУ Саид Најдени Дебар**

**Целина 2: Мали адаптациони градежни работи во** **ООУ 11 Октомври Куманово, ООУ Рајко Жизинфов Скопје и ООУ Дане Крапчев Скопје**

**УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО**

1. **Подобност и правила на потекло**

**Понудувачи можат да бидат** градежни фирми од Република Северна Македонија (во понатамошниот текст РСМ) и од странство кои целосно, квалитетно и навремено ги имаат исполнето евентуалните поранешни обврски кон **Фондацијата „Чекор по чекор“ и Фондацијата Отворено општество - Македонија**.

Согласно правилата на донаторот на средствата ИСКЛУЧИВО се прифаќаат понуди од фирми со регистрирано седиште во следниве земји: Земјите членки на ЕУ, Велика Британија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора, Турција и Република Северна Македонија.

1. **Основа за исклучување**

Понудувачите мора да обезбедат **изјава** дека не се во ситуација наведена во првиот дел на Точка 7.

*Одвоена изјава не е потребна, туку се пополнува во самиот Образец за понуда, во делот Изјава согласно барањата на тендерот*.

1. **Број на понуди**

Еден понудувач може да даде само целосна понуда за целината. Секоја целина е предмет на еден договор и спецификацијата дадена во неа е неделива. Понудувачот е должен да ги понуди сите ставки на зададената целина. Во ниеден случај некомплетни понуди за поедина целинa нема да бидат разгледувани.

1. **Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција)**

Понудувачите НЕ ТРЕБА да достават Банкарска гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција).

1. ***Гаранции***

На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот изразена во МКД. Истата (со текст како што е даден во примерот) мора да биде доставена најдоцна 10 дена откако понудувачот ќе го прими потпишаниот договор од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. **Оваа гаранција нема да се бара од оние понудувачи кои ќе бараат плаќање по целосно извршени работи и извршен технички прием**.

1. **Валидност на понудата**

Понудите мора да останат валидни 90 дена по крајниот рок за поднесување на истите.

1. **Краен рок на извршување**

40 дена по потпишувањето на договорот.

**КРИТЕРИУМИ ЗА СЕЛЕКЦИЈА И ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ**

1. **Бодување и критериуми**

* **70 %** (од вкупните бодови)= **Цена.**
* **10 %** (од вкупните бодови) **= Референци на понудувачот во РСМ.**
* **20 %** (од вкупните бодови) = **Начин на плаќање и рок на завршување на градежните работи на сите локации.**

**КОНКУРИРАЊЕ**

1. **Како да ја набавите комплетната документација**

Комплетната документација ќе ја добиете со симнување од <https://www.stepbystep.org.mk/mk/>

Сите прашања во врска со тендерот треба да се испраќаат исклучиво по писмен пат на адреса на **Фондација „Чекор по чекор“,** а по електронска пошта на: ivana@stepbystep.org.mk (со наведување на бројот на објавата од Точка 1), најдоцна 3 работни дена пред истек на крајниот рок за поднесување понуди даден во Точка 16. **Фондација „Чекор по чекор“** ќе одговори на прашањата на ист начин, најдоцна 2 работни дена пред истиот рок.

1. **Краен рок за поднесување на понудите**

Заинтересираните понудувачи своите понуди (ЕДЕН ОРИГИНАЛ НА ХАРТИЈА) треба да ги достават во **затворен и запечатен коверт** со напомена „**Понуда бр. EUD/FOKI/W/2092“**, на рака или по курирска пошта на следнава адреса:

**Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ**

За понудите испратени по пошта како време на поднесување ќе се смета времето на пристигнување на пратката на адреса на **Фондација „Чекор по чекор“,** а НЕ времето на предавање на пратката во пошта.

**Краен датум за достава на понудите: најдоцна до четврток, 10.12.2020 год. до 16.00 часот**.

1. Понудите добиени по назначениот рок нема да бидат земени предвид.

**Јавно отворање на понудите нема да има!**

**СОДРЖИНА:**

[МАЛИ АДАПТАЦИОНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО 6 УЧИЛИШТА 1](#_Toc57126789)

[Упатство за понудувачите 6](#_Toc57126790)

[Општи услови: 6](#_Toc57126791)

[Документација: 7](#_Toc57126792)

[ГЛАВА 1 8](#_Toc57126793)

[ДЕЛ 1: 8](#_Toc57126794)

[ТЕНДЕРСКИ ОБРАЗЕЦ - ДОДАТОК НА ТЕНДЕРОТ 8](#_Toc57126795)

[**1** **ПОДНЕСЕНО ОД** 9](#_Toc57126796)

[**2** **КОНТАКТ ЛИЦЕ (во врска со овој тендер)** 9](#_Toc57126797)

[**3** **ИЗЈАВА(И) СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ТЕНДЕРОТ** 10](#_Toc57126798)

[**ОПШТ ДЕЛ** 13](#_Toc57126799)

[ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ 16](#_Toc57126800)

[**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ** 18](#_Toc57126801)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1 19](#_Toc57126802)

[ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола 19](#_Toc57126803)

[Анекс II - Целина 1: Ѓорѓи Сугарев Битола, Спецификација на цени по позиции 21](#_Toc57126804)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1 23](#_Toc57126805)

[ООУ Гоце Делчев Ресен 23](#_Toc57126806)

[Анекс II - Целина 1: Гоце Делчев Ресен, Спецификација на цени по позиции 25](#_Toc57126807)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1 26](#_Toc57126808)

[ООУ Саид Најдени Дебар 26](#_Toc57126809)

[Анекс II - Целина 1: Саид Најдени Дебар, Спецификација на цени по позиции 28](#_Toc57126810)

[Анекс II - Целина 1: Цени по позиции 29](#_Toc57126811)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2 30](#_Toc57126812)

[ООУ 11 Октомври Куманово 30](#_Toc57126813)

[Анекс II - Целина 2: 11 Октомври Куманово, Спецификација на цени по позиции 33](#_Toc57126814)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2 35](#_Toc57126815)

[ООУ Рајко Жинзифов Скопје 35](#_Toc57126816)

[Анекс II - Целина 2: Рајко Жинзифов Скопје, Спецификација на цени по позиции 36](#_Toc57126817)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2 37](#_Toc57126818)

[ООУ Дане Крапчев Скопје 37](#_Toc57126819)

[Анекс II - Целина 2: Дане Крапчев Скопје, Спецификација на цени по позиции 40](#_Toc57126820)

[Анекс II - Целина 2: Цени по позиции 43](#_Toc57126821)

[ДЕЛ 1: ФОРМУЛАР ЗА ДОГОВОР 44](#_Toc57126822)

[ПРОЕКТ [име и број] 44](#_Toc57126823)

[ДОГОВОР [број] 44](#_Toc57126824)

[Нарачател: 45](#_Toc57126825)

[ДЕЛ 2: ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 46](#_Toc57126826)

[ДЕЛ 3: СПЕЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 47](#_Toc57126827)

[СОДРЖИНА 47](#_Toc57126828)

[ПРИМЕР: ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ 63](#_Toc57126829)

**ГЛАВА 1**

*Упатство за понудувачите*

*Општи услови:*

1. **Понудите НА ХАРТИЈА мора да бидат потпишани на сите за тоа означени места. Понудите кои не се доставени на ваков начин нема да бидат разгледувани.**

* **Доставената документација доволно е да содржи**
  1. **ОБРАЗЕЦ ЗА ПОНУДА**
  2. **ИЗЈАВА(-И) СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ТЕНДЕРОТ**
  3. **Пополнети, потпишани и со печат Анекс I и Анекс II за целините што се нудат**

1. **Документи за финансиски капацитети, бонитет, неосудуваност на понудувачот и сл. НЕ ТРЕБА да се доставуваат. Фондацијата „Чекор по чекор“ го задржува правото да ги побара од успешните понудувачи.**
2. **Гаранции: Примерите се на последните страни од оваа тендерска документација. Текстот кој ќе се користи мора да биде тој што е даден во примерот, во спротивно Фондацијата „Чекор по чекор“ нема да ја прифати гаранцијата и ќе го елиминира понудувачот од онаа фаза која таа гаранција ја покрива.**
   1. **Гаранција дека успешниот понудувач нема да се повлече откога ќе биде избран е Банкарската гаранција за обезбедување на понудата (Тендерска гаранција). Висината е дадена во Објавата за набавки. Штом ќе бидат избрани најуспешните понудувачи на сите други оваа гаранција ќе биде вратена. ВАКВА ГАРАНЦИЈА ЗА ОВОЈ ТЕНДЕР НЕ Е ПОТРЕБНА.**
   2. **На успешниот понудувач ќе му биде побарано да обезбеди Гаранција за добро извршување на работите во вредност од 10% од вредноста на договорот. Истата (со текст како што е даден во примерот) мора да биде доставена најдоцна 10 дена откако понудувачот ќе го прими потпишаниот договор од страна на Нарачателот. Ако понудувачот не го направи тоа во овој период тогаш договорот ќе биде поништен, а постапката ќе биде повторена со следниот најповолен понудувач. Гаранцијата се враќа по завршен технички прием и доставување на следната гаранција. Оваа гаранција нема да се бара од оние понудувачи кои ќе бараат плаќање по целосно извршени работи и извршен технички прием.**

**Комерцијални услови:**

* **Начин на плаќање:** **ве молиме наведете. Целосно авансно плаќање не е прифатливо!**
* **Цена: *во ЕУР*, без ДДВ. Плаќањето ќе биде во денари, по пресметковен курс зададен од донаторот во висина од 61,42 денари за ЕУР. Проектот е ослободен од плаќање ДДВ. Понуди со цени дадени во друга валута нема да бидат разгледувани.**
* **Наведете единечна цена за наведеното количество од секој вид.** Цената треба да биде конечна со вклучување на сите трошоци: царина, шпедиција, атест, транспорт, монтажа и др. трошоци во врска со набавката (но без ДДВ).
* **Рок на завршување на работите:** наведете кога ќе бидат завршени сите предвидени работи во рамките на Целината што ја нудите.

**Предност ќе имаат оние понудувачи со строго гарантиран рок на завршување на работите (*ќе понудат пенали за надминување на рокот*).**

* **Гарантен рок и сервисирање:** наведете го временскиот период на гарантниот рок и условите за поправки на штети настанати поради неквалитетна изведба на работите.
* **Времетрањето на гаранцијата.**
* **Детални услови околу поправки во гарантниот рок (што опфаќа/не опфаќа, време на отповикување).**

Документација:

* **Референтна листа на понудувачот:** да се достави референца за досегашните извршени слични работи од страна на понудувачот кон други нарачатели во РСМ.

ГЛАВА 1

*ДЕЛ 1:*

*ТЕНДЕРСКИ ОБРАЗЕЦ - ДОДАТОК НА ТЕНДЕРОТ*

МАЛИ АДАПТАЦИОНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО 6 УЧИЛИШТА

**Објавено повикување:**  **EUD/FOKI/W/2092**

**Назив на договорот:** ситни градежни адаптации во: ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола, ООУ Гоце Делчев Ресен, ООУ Саид Најдени Дебар, ООУ 11 Октомври Куманово, ООУ Рајко Жизинфов Скопје, ООУ Дане Крапчев Скопје за потребите на проектот ***Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование.***

**<Место и датум>**

**А: Фондација „Чекор по чекор“, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ**

**1 ПОДНЕСЕНО ОД**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | *Име на понудувачот* | *Националност* |
| **Водач\*** |  |  |
| **Партнер 2\*** |  |  |
| **итн.\*** |  |  |

\* Одземете или додадете дополнителни линии за партнери колку што е потребно. Имајте предвид дека подизведувачите не се сметаат за партнер во оваа тендерска процедура. Доколку овој тендер е поднесен од страна на индивидуален понудувач, неговото име треба да биде внесено како Водач (а сите други линии треба да бидат избришани).

**2 КОНТАКТ ЛИЦЕ (во врска со овој тендер)**

|  |  |
| --- | --- |
| *Име и презиме* |  |
| **Адреса:** |  |
| **Телефон:** |  |
| **Факс:** |  |
| **Електронска пошта:** |  |

**3** **ИЗЈАВА(И) СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ТЕНДЕРОТ**

**Да биде пополнето и потпишано од понудувачот (доколку се работи за конзорциум да биде пополнето и потпишано од секој од партнерите).**

Како одговор на вашата Покана за учество на тендер за горенаведениот договор, ние, долупотпишаните, изјавуваме дека:

1. Ја разгледавме и во целост ја прифаќаме содржината на досието за покана за тендер Бр. **EUD/FOKI/W/2092** од **(**../../..**)**. Потполно ги прифаќаме условите, без никакви воздржувања или ограничувања.
2. Во согласност со прописите од тендерското досие како и условите и објавените временски ограничувања, без никакви воздржувања или ограничувања, нудиме испорака на следниве работи (да се избрише целината која не се нуди):

**Целина 1: Мали адаптациони градежни работи ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола, ООУ Гоце Делчев Ресен и ООУ Саид Најдени Дебар**

**Целина 2: Мали адаптациони градежни работи во ООУ 11 Октомври Куманово, ООУ Рајко Жизинфов Скопје и ООУ Дане Крапчев Скопје**

1. Цената на нашиот тендер (*без опциите подвлечени со сино)* е (да се избрише целината која не се нуди):

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целина бр 1:** | Вкупно  [………..]ЕУР | […со зборови……..] | | без ДДВ |
| Начин на плаќање: | [………..] дена по завршување на работите и извршен технички прием (да не се наведуваат општи формилации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да се наведе моментот кога се очекува плаќањето) | | | |
| Период на завршување на работите за Целината: | | [……..]работни денови завршување на работите во сите 3 училишта | Согласни сме да ни се наплатат пенали во висина од [……..]% по ден од вредноста на задоцнетите работи | |
| Должина на гарантниот рок за Целина 1: | | [……..]месеци | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Целина бр 2:** | Вкупно  [………..]ЕУР | […со зборови……..] | | без ДДВ |
| Начин на плаќање: | [………..] дена по завршување на работите и извршен технички прием (да не се наведуваат општи формулации „вирмански“, „по фактура“ и сл. туку да се наведе моментот кога се очекува плаќањето) | | | |
| Период на завршување на работите за Целината: | | [……..]работни денови завршување на работите во сите 3 училишта | Согласни сме да ни се наплатат пенали во висина од [……..]% по ден од вредноста на задоцнетите работи | |
| Должина на гарантниот рок за Целина 2: | | [……..]месеци | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Доколку **Фондација „Чекор по чекор“** склучи договор за двете Целини со нас, одобруваме дополнителен попуст: | [……..]% од вкупната цена на Целина 1 и Целина 2  (да се модифицира) |
|  |  |

1. Оваа понуда е важечка во период од **(**…90…**)** дена од последниот датум за поднесување на понудите, т.е. до **(**../../..**)**.
2. Доколку нашата понуда биде прифатена, се обврзуваме да дадеме гаранција за добро извршување на работите од (…10%..), како што се бара во Точка 4.b од Општите услови (стр.4).
3. Ја пополнуваме оваа апликација и (**како партнер во конзорциумот** водени од < име на водачот / самите нас > )\* за овој тендер (Целина бр...). Потврдуваме дека немаме доставено други понуди освен оваа за овој тендер ........... (Потврдуваме, како партнер во конзорциум, дека сите партнери се колективно и поединечно одговорни по закон за извршување на договорот; дека водечкиот партнер е овластен да доделува и прима инструкции за и во име на секој член; дека извршувањето на договорот, вклучувајќи ги исплатите, е одговорност на водечкиот партнер; и дека сите партнери во заедничкото вложување/конзорциум се обврзани да останат во заедничкото вложување/ конзорциумот во текот на целиот период од извршувањето на договорот).
4. Нашата фирма (и фирмата со која сме во конзорциум) е регистрирана во (…држава..).
5. Не се наоѓаме ниту во една од ситуациите која би не исклучила од можноста да учествуваме во договорите, а кои се наведени во Точка 7 од Објавата за набавки.

Немаме никаков потенцијален конфликт на интереси со другите кандидати или страни во тендерската процедура за време на поднесувањето на оваа апликација. Немаме интерес од било каква природа во ниту еден друг тендер кој во моментов е во тек или е распишан од **Фондација „Чекор по чекор“**.

1. Веднаш ќе ги известиме **Фондација „Чекор по чекор“** ако во било која фаза од извршувањето на договорот нешто од горенаведените услови се промени. Исто така во целост признаваме и прифаќаме секоја информација дадена во апликацијата намерно непрецизна или нецелосна да биде казнета со наше исклучување од овој и други договори финансирани од **Фондација „Чекор по чекор“.**
2. Се согласуваме дека **Фондација „Чекор по чекор“** не е обврзанa да ја продолжи тендерската процедура и дека има право да додели само дел од договорот согласно своите финансиски можности. Во таков случај **Фондација „Чекор по чекор“** нема никаква понатамошна обврска кон нас.

Име и презиме: (…………………………………………………………………)

Овластено лице за потпишување на понудата во име на:

**(**………………………………………………………………………………………**)**

Место и датум: (…………………………………………………………….………….)

Печат на фирмата/претпријатието:

Овој тендер ги вклучува следниве додатоци:

(*Нумериран список на додатоци со наслови*)

**ОПШТ ДЕЛ**

**ОСНОВНИ УПАТСТВА**

1.1 Понудувачите се обврзуваат да дадат целосна понуда за работата образложена во досието. Понудите нема да се земаат во предвид доколку не се целосни.

1.2 При изборот ќе понудите ќе се вреднуваат како што е дадено во Основните одредби.

1.3 Понудувачот ги сноси сите трошоци настанати при подготвувањето и поднесувањето на понудата. **Фондација „Чекор по чекор“**  во ниеден момент не е должна да ги покрие овие трошоци независно од крајниот исход на тендерот.

**ФИНАНСИРАЊЕ**

* 1. Набавката е финансирана од **проектот „Редовно на часови: акција за вклучување на Ромите во основното образование“ финансиски** **поддржан од Делегацијата на Европската Унија во Република Северна Македонија**
  2. Корисник на финансиите е **Фондација „Чекор по чекор“**  и како таква таа е Нарачател на работите предмет на овој тендер.

**УЧЕСТВО**

3.1 Право на учество на тедерот имаат сите правни лица од Република Северна Македонија или од странство. Националноста на понудувачот и подизведувачите и потеклото на градежните материјали предмет на понудата треба да бидат од: земјите членки на ЕУ, Велика Британија, Исланд, Лихтенштајн, Норвешка, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Србија, Црна Гора, Турција и Република Северна Македонија.

3.2 Побарувањата специфицирани во ставката 3.1 се однесуваат на сите партнери во здружена компанија/конзорциум, подизведувачите и доставувачите. На барање од нарачателот, пред започнување на работите, во прилог на сопствените документи и уверенија, понудувачите мора да ги доставаат и документите и уверенијата наведени во ставката 3.1 од договорот кои се однесуваат на:

* секој партнер во здружена компанија/конзорциум,
* секој подизведувач (крајната граница која се смета за подизведување е изведба на работи кои не надминуваат 30% од вредноста на понудата),
* секој доставувач.

Подизведувачите и доставувачите мора да ги задоволуваат условите за прифатливост зададени во ставката 3.1 од договорот.

**ИНФОРМАЦИИ/ДОКУМЕНТИ КОИ ТРЕБА ДА СЕ ПОДНЕСАТ ОД СТРАНА НА ПОНУДУВАЧИТЕ**

4.1 На барање на Нарачателот, најдобриот понудувач ќе биде должен, евентуално да ги достави на увид следниве информации и документи:

4.1.1. Копии од скорешни документи со кои се покажува организациониот систем, правниот статус и местото на регистрирање на компанијата на поднесувачот, како и полномошно на лицето-потписник на понудата и документите поврзани со понудата.

4.1.2. Доказ за сè што поседуваат како и можноста за пристап до кредити потребни за завршување на овој договор, потврдени со финансиски извештај за последните 2 години заверен од овластен книговодител.

4.1.4 Финасиски идентификационен образец

4.1.5. Информации за техничката способност на понудувачот:

1. Приказ на организациониот систем на понудувачот, вклучувајќи го и бројот на вработените;
2. Листа на вработени предложени за спроведување на договорот, со кратки биографии за клучните вработени [*менаџер/директор, главен предработник, други …*];
3. Работна програма со краток опис на главните активности и приказ на предложениот временски интервал за извршување на работите. Понудувачите мораат да ги земат во предвид временските услови како и времето потребно да се подготват нацртите и да се добијат градежните дозволи пред започнување на изградбата. Исто така понудувачите мора да достават и студија доколку е потребно заедно со нацрти покажувајќи ги начините кои тој ги предлага за извршување на задачите. Во главно понудувачот мора да ги наведе бројот, типот и капацитетот на опремата и луѓето кои тој ги предлага за извршување на главните активности;
4. Графички приказ со крајните рокови и задачи зададени на вработените
5. Податоци кои се однесуваат на подизведувачите и процентот на работа кои тие ќе го извршат
6. Докази за извршување на задачи од слична природа вклучително со опис и вредност на тие проекти независно дали се изработени самостојно или како Субконтрактори (Образец, 4.6.4 ). Доказите мора да вклучуваат успешни искуства како примарен изведувач на најмалку 3 проекти од слична природа во последните 2 години.
7. Доколу е таков случај, информации за понудувачите инволвирани во здружени компании/конзорциуми
8. Детали во врска со судски процеси во последните 2 години.

4.2 Со цел понудувачите да бидат подобни за добивање на работите кои се предмет на овој договор мора да исполнуваат определени критериуми кои ќе се вреднуваат. Доказите мора да бидат обезбедени од страна на понудувачот во форма на информации и документи опишани во ставката 4.1. и дополнителни документи кои понудувачот сака и смета дека е потребна да ги достави како илустрација на бараните податоци или дополнителни податоци кои подобро го осликуваат квалитетот на понудувачот.

Минималните критериуми за селекција се:

1. Понудувачот мора да биде регистрирана фирма, со соодветна дејност која овозможува извршување на зададените работи.
2. *Во случај на здружена компанија: најмалку еден член на здружената компанија мора да ги задоволува сите минимално зададени побарувања (минималните критериуми).*
3. *Мора да е во можност да изврши барем 70 % од зададените задачи користејќи сопствени средства, односно мора да поседува опрема, градежен материјал, работна сила и финансиски средства потребни за да го одработи овој процент од договорот.*
4. *Сите клучни вработени на овој проект мора да имаат најмалку 5 годишно искуство и квалификации потребни за извршување на зададените задачи.*

**САМО ЕДНА ПОНУДА ОД ЕДЕН ПОНУДУВАЧ**

5.1 Компанија може да даде понуда самостојно и како партнер во Мешовита фирма/конзорциум. Достава или учество на понудувачот со повеќе понуди по овој тендер ќе значи дисквалификација за сите понуди за кои се поднесени документи. Компанија може да учествува само како подизведувач на различни тендери доколку тоа произлегува од специфичната природа на пазарот и само ако Фондација „Чекор по чекор“ е претходно запознаена и се согласила со тоа.

**ТРОШОЦИ НА ПОНУДУВАЧОТ**

6.1 Понудувачот ги сноси сите трошоци при подготвување и поднесување на понудата.

6.2 Фондација „Чекор по чекор“ нема да биде одговорна ниту пак ќе ги покрие трошоците направени од страна на понудувачот при посета на локацијата или било кој друг трошок кој е направен со цел да се изготви понудата.

**ИСТРАЖУВАЊЕ НА ЛОКАЦИЈАТА**

7.1 Понудувачот е **обврзан** да ја посети локацијата и нејзината околина со цел да си ги одреди трошоците како и ризикот преземен при подготвување на понудата и при потпишувањето на договорот, за извршување на задачите.

### ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ

1. СОДРЖИНА НА ТЕНДЕРСКОТО ДОСИЕ

8.1 Тендерското досие се состои од следниве документи и треба да се чита во согласност со промените направени во Точка 10:

**ГЛАВА 1 УПАТСТВА ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ**

**ГЛАВА 2 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**ГЛАВА 3 ПОНУДА ПО ПОЗИЦИИ / ЦЕНИ ПО ПОЗИЦИИ**

**ГЛАВА 4 ДОГОВОР**

8.2 Понудувачите сносат целосна одговорност при разгледување на тендерското досие, вклучително сите документи достапни за разгледување како и сите измени објавени за време на процесот предвиден за подготвување на понудата, за прибирање на сите релевантни информации кои на било кој начин ќе влијаат на обемот или природата на понудата, како и на извршувањето на работите. Доколку понудата биде прифатена, не постои можност за подоцнежна измена на висината на цените, т.е. тие ќе бидат исклучени по основ на грешки или пропуст во обврските на понудувачот наведени погоре.

8.3 Понудувачите мора да ги достават сите документи определени со тендерското досие. Сите овие документи, без исклучоци мора да се во согласност со тендерското досие и да немаат измени направени од страна на понудувачот. Понудите кои нема да ги задоволат барањата од тендерското досие ќе бидат одбиени во било кој момент од процесот на разгледување и вреднување на понудите, штом такво нешто ќе се забележи.

1. ОБЈАСНУВАЊА ПОВРЗАНИ СО ТЕНДЕРСКАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА

9.1 Понудувачот мора да поднесе прашања во пишана форма 3 работни дена пред крајниот рок за поднесување на понудата (тендерот).Фондација „Чекор по чекор“ мора да одговори на сите прашања на понудувачите најмалку 2 дена пред крајниот рок за примање на понудата (тендерот).

9.2 Копии од пишаните одговори ќе бидат испратени до сите познати понудувачи (заедно со прашањата, но без наведување на изворот на прашањето). Тие треба да потврдат дека ги примиле одговорите, во пишана форма, по електронска или обична пошта, во рок од три дена од приемот.

1. ПРОМЕНИ НА ТЕНДЕРСКИТЕ ДОКУМЕНТИ

10.1 Фондација „Чекор по чекор“ може да изврши промена на тендерската документација со издавање на промените 9 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

10.2 Сите издадени промени што ќе бидат составен дел од тендерската документација во пишана форма ќе бидат испратени до сите познати понудувачи. Понудувачите се обврзани, во рок од три дена, по електронска или обична пошта, да достават пишан одговор дека ги примиле промените, да ја потпишат секоја страна од проментите и да ја прикачат на тендерската документација.

10.3 Фондација „Чекор по чекор“, во согласност со Точка 22, може доколку е потребно да го продолжи рокот за доставување на понудите и да им овозможи на понудувачите доволно време да ги внесат промените при подготвувањето на нивните понуди.

1. ПРАВА НА РАБОТНИЦИТЕ

11.1 Посебно внимание се обрнува на условите поврзани со вработувањето во рамките на Република Северна Македонија и обврските да се работи во сооднос со сите регулативи, правила или инструкции кои се однесуваат на условите за вработување на сите типови вработени.

1. ЗАКОН

12.1 При поднесувањето на нивните понуди, одговорност на понудувачите е да бидат запознаени со сите релевантни закони, акти и регулативи на Република Северна Македонија кои можат на било кој начин да влијаат при извршување на задачите одредени од тендерот и Договорот.

ГЛАВА 2

**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1

## ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола

|  |
| --- |
| **СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во следнава спецификација.**  **Означете со √ на за тоа предвидените места (Потв. □) за секоја позиција дека она што го нудите го исполнува ова барање.** |

**Градежни работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подополагачки работи** |  |  |  |
| **Подополагачки работи** | □ |  |  |
| 1. Набавака, транспорт и монтажа на ламинат 8мм формалдехид емисија класа - Е1, стандард EN 13329, 33 Класа, врска клик, со лајсна од височина од 40 мм вклучително и поставување на филц | | м2 | 30 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Молерофарбарски работи** |  |  |  |
| **Набавка, транспорт и монтажа на молерофарбарски работи со одобрен квалитет. Изведбата да биде према цртежите, техничките спецификации, препораки на производителот и одобрување на Надзорниот орган.** | □ |  |  |
| 1. Боење на старо боени површини од ѕидови, тавани. Припрема со предходна исполна на пукотини со лепак мрежа лепак /или абриб на оштетени делови со шмирглање на истите и евентуално луштење на стари слоеви на боја (по потреба) и боење на оштетени површини од ѕидови, тавани со боја за покривање на флеки. Нанесување на подлога и последователно 2 слоја од дисперзна боја. Во цената да биде вклучено и поставување на најлони за заштита и поставување на креп траки пред почеток на било какви активности | | м2 | 485 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Разни работи** |  |  |  |
| **Боење** | □ |  |  |
| 1. Боење на старо боени површини од ѕидови, - масно цокле .Припрема со предходна исполна на пукотини со лепак мрежа лепак/или абриб на оштетени делови со шмирглање на истите и евентуално луштење на стари слоеви на боја. Нанесување на подлога и последователно 2 слоја одмсана боја | | м2 | 36 |
|  | |  |  |

**Машински работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Машински работи** |  |  |  |
| **Машински работи** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на панеле радијатор 22 /600/1600 | | Парч | 4 |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на панел радијатор 22 /600/1600 | | Парч | 4 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на радијатор - глобал Р 600 | | Парч | 10 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на радијатор вентиил крив 1/2 " | | Парч | 17 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на месг. спојка за бакар Ф18 -1/2 " М | | Парч | 17 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на месг. спојка за бакар Ф18 -1/2 " Ж | | Парч | 17 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на бакарно колено 90 ( ж- ж) ф18 | | Парч | 50 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на бакарно колено 45 ( ж- ж) ф18 | | Парч | 10 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на бакарни цевки прави ф18 | | Парч | 30 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на бакарен тештих ф18 | | Парч | 8 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на калај 250 гр | | Парч | 1 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на паста за лемење 125 гр | | Парч | 1 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на мал гас | | Парч | 1 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на дихтони за лив. Радијатори 1" | | Парч | 4 |
| 1. Набавка транспорт и монтажа на т-спојници комплет аклимат | | Парч | 2 |
| 1. работна рака | | Пауш | 1 |
|  | |  |  |

### Анекс II - Целина 1: Ѓорѓи Сугарев Битола, Спецификација на цени по позиции

Страница **1**од **2**

**Објава број: EUD/FOKI/W/2092**  **Име на понудувачот**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **B1** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **мерка** | **колич.** | **Опис** | **Единечна цена**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  |  |  | **Градежни работи** |  |  |
|  |  |  | **Подополагачки работи** |  |  |
|  | м2 | 30 | Ламинат |  |  |
|  |  |  | **Молерофарбарски работи** |  |  |
|  | м2 | 485 | Боење на старо боени површини од ѕидови, тавани |  |  |
|  |  |  | **Разни работи** |  |  |
|  | м2 | 36 | Боење на старо боени површини од ѕидови |  |  |
|  |  |  | **Машински работи** |  |  |
|  |  |  | **Машински работи** |  |  |
|  | парч | 4 | панел радијатор 22 /600/1600 |  |  |
|  | парч | 4 | панеле радијатор 22 /600/1600 |  |  |
|  | парч | 10 | радијатор - глобал Р 600 |  |  |
|  | парч | 17 | радијатор вентиил крив 1/2 " |  |  |
|  | парч | 17 | месг. спојка за бакар Ф18 -1/2 " М |  |  |
|  | парч | 17 | месг. спојка за бакар Ф18 -1/2 " Ж |  |  |
|  | парч | 50 | бакарно колено 90 ( ж- ж) ф18 |  |  |
|  | парч | 10 | бакарно колено 45 ( ж- ж) ф18 |  |  |
|  | парч | 30 | бакарни цевки прави ф18 |  |  |
|  | парч | 8 | бакарен тештих ф18 |  |  |
|  | парч | 1 | калај 250 гр |  |  |
|  | парч | 1 | паста за лемење 125 гр |  |  |
|  | парч | 1 | мал гас |  |  |
|  | парч | 4 | дихтони за лив. Радијатори 1" |  |  |
|  | парч | 2 | т-спојници комплет аклимат |  |  |
|  | пауш | 1 | Работна рака |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО ГРАДЕЖНИ И МАШИНСКИ РАБОТИ: | |  |

**Анекс II - Целина 1: Ѓорѓи Сугарев Битола, Спецификација на цени по позиции**

Страница **2**од **2**

**Објава број:** **EUD/FOKI/W/2092** **Име на понудувачот:** [……………………………………………]

Место и дата:[………………………], [… /...../…..] од страна на [име и презиме] потпис [……………………………………]

Во име на […………………………] [МП]

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1

## ООУ Гоце Делчев Ресен

|  |
| --- |
| **СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во следнава спецификација.**  **Означете со √ на за тоа предвидените места (Потв. □) за секоја позиција дека она што го нудите го исполнува ова барање.** |

**Градежни работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи** |  |  |  |
| **Подготвителни работи** | □ |  |  |
| 1. Демонтажа на стар паркет и транспорт до место каде ќе биде дефинирано од страна на корисникот | | м2 | 56,50 |
| 1. Вадење на посточека дрвена подконструкција и чистење на бетонска плоча | | м2 | 56,50 |
| 1. Набавка, транспорт и поставување на тампон со набивање | | м2 | 6 |
| 1. Одвоз и транспорт на шут и земја до соодветна депонија | | тура | 3 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Изолациски работи** |  |  |  |
| **Изолациски работи** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и поставување терапласт | | М3 | 56,50 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Бетонски работи** |  |  |  |
| **Бетонски работи** | □ |  |  |
| 1. Бетонирање на бетонска плоча МБ 20 и d = 10 см | | м2 | 56,50 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подополагачки работи** |  |  |  |
| **Ламинат** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на ламинат 8мм формалдехид емисија класа - Е1,стандард EN 13329, 33 Класа, врска клик, со лајсна од височина од 40 мм вклучително и поставување на филц | | М2 | 56,50 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Изолациски работи** |  |  |  |
| **Изолациски работи** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и поставување на тврдо пресуван стиропор 1.0 см | | М2 | 56,50 |
|  | |  |  |

### Анекс II - Целина 1: Гоце Делчев Ресен, Спецификација на цени по позиции

Страница **1**од **1**

**Објава број: EUD/FOKI/W/2092**  **Име на понудувачот**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **B1** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **мерка** | **колич.** | **Опис** | **Единечна цена**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  |  |  | **Градежни работи** |  |  |
|  |  |  | **Подготвителни работи** |  |  |
|  | м2 | 56,50 | Демонтажа на стар паркет |  |  |
|  | м2 | 56,50 | Вадење на постоечка дрвена подконструкција |  |  |
|  | м2 | 6 | Поставување на тампон со набивање |  |  |
|  | тура | 3 | Одвоз и транспорт на шут и земја |  |  |
|  |  |  | **Изолациски работи** |  |  |
|  | м2 | 56,50 | поставување на терапласт |  |  |
|  |  |  | **Бетонски работи** |  |  |
|  | м2 | 56,50 | бетонска плоча МБ 20 и d = 10 см |  |  |
|  |  |  | **Подополагачки работи** |  |  |
|  | м2 | 56,50 | Ламинат |  |  |
|  |  |  | **Изолациски работи** |  |  |
|  | м2 | 56,50 | тврдо пресуван стиропор |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ: | |  |

**Објава број:** **EUD/FOKI/W/2092** **Име на понудувачот:** [……………………………………………]

Место и дата:[………………………], [… /...../…..] од страна на [име и презиме] потпис [……………………………………] [МП]

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1

## ООУ Саид Најдени Дебар

|  |
| --- |
| **СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во следнава спецификација.**  **Означете со √ на за тоа предвидените места (Потв. □) за секоја позиција дека она што го нудите го исполнува ова барање.** |

**Градежни работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи** |  |  |  |
| **Подготвителни работи** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на ламинат 8мм со лајсна од височина од 40 мм вклучително и поставување на филц | | м2 | 26 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Молерофарбарски работи** |  |  |  |
| **Набавка, транспорт и монтажа на молерофарбарски работи со одобрен квалитет. Изведбата да биде према цртежите, техничките спецификации, препораки на производителот и одобрување на Надзорниот орган.** | □ |  |  |
| 1. Боење на старо боени површини од ѕидови, тавани. Припрема со предходна исполна на пукотини со лепак мрежа лепак /или абриб на оштетени делови со шмирглање на истите и евентуално луштење на стари слоеви на боја (по потреба) и боење на оштетени површини од ѕидови, тавани со боја за покривање на флеки. Нанесување на подлога и последователно 2 слоја од дисперзна боја. Во цената да биде вклучено и поставување на најлони за заштита и поставување на креп траки пред почеток на било какви активности | | м2 | 78 |
|  | |  |  |

**Електрични инсталации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Електроинсталации** |  |  |  |
| **Набавка и монтажа на инсталации за осветлување со одобрен квалитет.**  **Да се изведат како што е наведено во цртежите, спецификациите и препораките на производителот, одобрени од надзорот.** | □ |  |  |
| 1. Деинсталација на постоечки светлосни раматури | | парч | 16 |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на светлосни неони и сите електрични работи и поврзување на електрична енергија | | парч | 16 |
|  | |  |  |

### Анекс II - Целина 1: Саид Најдени Дебар, Спецификација на цени по позиции

Страница **1**од **1**

**Објава број: EUD/FOKI/W/2092**  **Име на понудувачот**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **B1** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **мерка** | **колич.** | **Опис** | **Единечна цена**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  |  |  | **Градежни работи** |  |  |
|  |  |  | **Подополагачки работи** |  |  |
|  | м2 | 26 | Ламинат |  |  |
|  |  |  | **Молерофарбарски работи** |  |  |
|  | м2 | 78 | Боење на старо боени површини од ѕидови, тавани |  |  |
|  |  |  | **Електроинсталациски работи** |  |  |
|  | парч | 16 | Демонтажа на постоечки арматури |  |  |
|  | парч | 16 | Светлосни неони |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ: | |  |

**Објава број:** **EUD/FOKI/W/2092** **Име на понудувачот:** [……………………………………………]

Место и дата:[………………………], [… /...../…..] од страна на [име и презиме] потпис [……………………………………]

Во име на […………………………] [МП]

## Анекс II - Целина 1: Цени по позиции

**Објава број: EC/FOKI/W/2092**  **Име на понудувач**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Број** | **Опис** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  | **Вкупно Целина 1,** ***Ѓорѓи Сугарев Битола:*** |  |
|  | **Вкупно Целина 1,** **Гоце Делчев Ресен:** |  |
|  | **Вкупно Целина 1,** ***Саид Најдени Дебар*:** |  |
|  | **Вкупно Целина 1:** |  |

Изработено од:[………………………], [… /...../…..] [име и презиме] потпис [……………………………………]

**[**печат**]**

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2

## ООУ 11 Октомври Куманово

|  |
| --- |
| **СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во следнава спецификација.**  **Означете со √ на за тоа предвидените места (Потв. □) за секоја позиција дека она што го нудите го исполнува ова барање.** |

**Градежни работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи** |  |  |  |
| **Подготвителни работи** | □ |  |  |
| 1. Демонтажа на постоечки прозори 2.80 х 2.20 | | парч | 2 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Изолациски работи** |  |  |  |
| **Изолациски работи** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и поставување на тврдо пресуван стиропор 1.0 см | | м2 | 20 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Sидарски работи** |  |  |  |
| **Sид** | □ |  |  |
| 1. Ѕидање со блок тула | | м2 | 12 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подополагачки работи** |  |  |  |
| **Ламинат** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на ламинат 8мм формалдехид емисија класа - Е1, стандард EN 13329, 33 Класа, врска клик, со лајсна од височина од 40 мм вклучително и поставување на филц | | м2 | 20 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Сувомонтажни работи** |  |  |  |
| **Sид** | □ |  |  |
| 1. Набавка и монтажа на ѕид до д=10см, од гипс-картонски еднослојни табли д=12.5мм, на двете страни фиксирани на метална подконструкција од поцинковани профили 75мм со сите потребни елементи, исполна од минерална волна д=60мм со густина не помалку од 30кг/м3. Спојниците бандажирани со стаклена мрежичка и адекватен материјал за спојници. Изведбата да биде према техничките спецификации, упатството на произведувачот и одобрување на Надзорниот орган. Во цената вклучено изработка на отвори за инсталации. | | м2 | 6 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Столарски работи** |  |  |  |
| **Фасадни прозори се предвидени со фискни и отварачки крила на вентус во горна зона, кај училните, канцелариите, изработени од термоизолирани ПВЦ профили 70мм, внатрешно исполнет со пвц пена појачан со со фибер влакна и 3 диктон гумисо коефициент на топлопроводливост на профил на шток и крило 0,9W/m2k, застаклен со стакло пакет 24мм 4 сезони со коефициент на топлопроводливост 1,1W/m2k, со оков од реномиран производител по европски стандард и атест.** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на ПВЦ прозори 2.80 х 2.20 | | парч | 2 |
| 1. набавка на дрвена врата - медијапан со исполна од 1.00 х 2.10 | | парч | 1 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Молерофарбарски работи** |  |  |  |
| **Набавка, транспорт и монтажа на молерофарбарски работи со одобрен квалитет. Изведбата да биде според цртежите, техничките спецификации, препораки на производителот и одобрување на Надзорниот орган.** | □ |  |  |
| 1. Боење на старо боени површини од ѕидови, тавани. Припрема со предходна исполна на пукотини со лепак мрежа лепак /или абриб на оштетени делови со шмирглање на истите и евентуално луштење на стари слоеви на боја (по потреба) и боење на оштетени површини од ѕидови, тавани со боја за покривање на флекии. Нанесување на подлога и последователно 2 слоја од дисперзна боја.Во цената да биде вклучено и поставување на најлони за заштита и поставување на креп траки пред почеток на било какви активности. | | м2 | 60 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Разни работи** |  |  |  |
| **Боење на стари површини** | □ |  |  |
| 1. Изработка на обрушени шпалетни околу прозорци. | | парч | 2 |
| 1. Боење на старо боени површини од ѕидови - масно цокле. Припрема со предходна исполна на пукотини со лепак мрежа лепак/или абриб на оштетени делови со шмирглање на истите и евентуално луштење на стари слоеви на боја. Нанесување на подлога и последователно 2 слоја одмсана боја | | м2 | 20 |
|  | |  |  |

### Анекс II - Целина 2: 11 Октомври Куманово, Спецификација на цени по позиции

Страница **1** од **2**

**Објава број: EUD/FOKI/W/2092**  **Име на понудувачот**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **B1** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **мерка** | **колич.** | **Опис** | **Единечна цена**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  |  |  | **Градежни работи** |  |  |
|  |  |  | **Подготвителни работи** |  |  |
|  | парч | 2 | Демонтажа на постоечки прозори |  |  |
|  |  |  | **Изолациски работи** |  |  |
|  | м2 | 20 | Тврдо пресуван стиропор 1.0 см |  |  |
|  |  |  | **Sидарски работи** |  |  |
|  | м2 | 12 | Ѕидање со блок тула |  |  |
|  |  |  | **Подополагачки работи** |  |  |
|  | м2 | 20 | Ламинат |  |  |
|  |  |  | **Сувомонтажни работи** |  |  |
|  | м2 | 6 | ѕид до д=10см, од гип-картонски еднослојни табли |  |  |
|  |  |  | **Столарски работи** |  |  |
|  | парч | 2 | ПВЦ столарија |  |  |
|  | парч | 1 | дрвена врата |  |  |
|  |  |  | **Молерофарбарски работи** |  |  |
|  | м2 | 60 | Боење старо боени површини од ѕидови, тавани |  |  |
|  |  |  | **Разни работи** |  |  |
|  | парч | 2 | Изработка на обрушени шпалетни околу прозорци. |  |  |
|  | м2 | 20 | Боење на старо боени површини од ѕидови, - масно цокле |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ: | |  |

**Анекс II - Целина 2: 11 Октомври Куманово, Спецификација на цени по позиции**

Страница **2**од **2**

**Објава број:** **EUD/FOKI/W/2092** **Име на понудувачот:** [……………………………………………]

Место и дата:[………………………], [… /...../…..] од страна на [име и презиме] потпис [……………………………………]

Во име на […………………………] [МП]

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2

## ООУ Рајко Жинзифов Скопје

|  |
| --- |
| **СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во следнава спецификација.**  **Означете со √ на за тоа предвидените места (Потв. □) за секоја позиција дека она што го нудите го исполнува ова барање.** |

**Градежни работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Фасадерски работи** |  |  |  |
| **Сендвич лим** | □ |  |  |
| 1. Набавка, транспорт и монтажа на сендвич лим (панел 5,6метри Х1,5 метар со дебелина од 5см) пластифициран лим, штрафен на претходно изработена конструкција од челични профили вклучително и поставување завршна лајсни по краевите од панелите изработени од пластифициран лим | | парч | 10 |
|  | |  |  |

### Анекс II - Целина 2: Рајко Жинзифов Скопје, Спецификација на цени по позиции

Страница **1**од **1**

**Објава број: EUD/FOKI/W/2092**  **Име на понудувачот**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **B1** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **мерка** | **колич.** | **Опис** | **Единечна цена**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  |  |  | **Градежни работи** |  |  |
|  |  |  | **Фасадерски работи** |  |  |
|  | парч | 10 | сендвич лим |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО ГРАДЕЖНИ РАБОТИ: | |  |

**Објава број:** **EUD/FOKI/W/2092** **Име на понудувачот:** [……………………………………………]

Место и дата:[………………………], [… /...../…..] од страна на [име и презиме] потпис [……………………………………]

Во име на […………………………] [МП]

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2

## ООУ Дане Крапчев Скопје

|  |
| --- |
| **СИТЕ материјали и работи мораат да ги исполнуваат или надминуваат барањата во следнава спецификација.**  **Означете со √ на за тоа предвидените места (Потв. □) за секоја позиција дека она што го нудите го исполнува ова барање.** |

**Хортикултура**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи за тревник и спортски терен** |  |  |  |
| **Подготвителни работи** | □ |  |  |
| 1. Рачно стругање на стар тревник на длабочина до 10 см | | м2 | 50 |
| 1. Рачен прекоп на земја на длабочина од 20 см | | м2 | 50 |
| 1. Изнесување на шут и друг отпад со количка до 30м | | м3 | 6 |
| 1. Утовар на шут во возило и транспорт до депонија | | м3 | 6 |
| 1. Машински ископ на плодна земја и транспорт до објект | | м3 | 9 |
| 1. Пренос на земја со рачна количка до 30м | | м3 | 9 |
| 1. Рачно растурање земја | | м3 | 9 |
| 1. Фрезирање на површина | | м2 | 50 |
| 1. Грубо планирање на површина | | м2 | 50 |
| 1. Фино планирање на површина | | м2 | 50 |
| 1. Сеење, покривање и валирање на тревно семе | | м2 | 50 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи за тревник и спортски терен** |  |  |  |
| **Растителен материјал** | □ |  |  |
| 1. Paulownia tomentosa 12/14 | | парч | 3 |
| 1. Abies alba 150/175 | | парч | 1 |
| 1. Syringa vulgaris 80/100 | | парч | 1 |
| 1. Pocirus trifoliata 80/100 -сибирски лимон | | парч | 1 |
| 1. Hydrangea macrophylla 40/50 | | парч | 3 |
| 1. Thuja occidentalis Smaragd 80/100 | | парч | 5 |
| 1. Rosai bush 40/50 | | парч | 6 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи за тревник и спортски терен** |  |  |  |
| **Садење садници** | □ |  |  |
| 1. Копање на дупки 100 х 100 х 100 cm | | парч | 3 |
| 1. Садење садници во дупка 100 х 100 х 100 cm | | парч | 3 |
| 1. Копање на дупки 60 х 60 х 60 cm | | парч | 2 |
| 1. Садење садници во дупка 60 х 60 х 60 cm | | парч | 2 |
| 1. Копање на дупки 40 х 40 х 40 cm | | парч | 6 |
| 1. Садење садници во дупка 40 х 40 х 40 cm | | парч | 6 |
| 1. Копање на дупки 20 х 20 х 20 cm | | парч | 9 |
| 1. Садење садници во дупка 20 х 20 х 20 cm | | парч | 9 |
|  | |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Подготвителни работи за тревник и спортски терен** |  |  |  |
| **Материјал за засадување** | □ |  |  |
| 1. Хумофин 70L | | вреќа | 5 |
| 1. Tресет 320 L | | бала | 1 |
| 1. Мулч од кора 70L | | вреќа | 5 |
| 1. Колци | | парч | 3 |
| 1. Таблички | | парч | 7 |
|  | |  |  |

**Водоводни инсталации**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Автоматски систем за полевање** |  |  |  |
| **Автоматски систем за полевање** | □ |  |  |
| 1. Изведба на автоматски систем за полевање за површина од 50 м2 со ископ на ров зза поставување на водоводна инсталација, со потребена должина на водовна инсталациј а и потребен број на прскалки и шахти за регулација и систем на часовник (тајмер), вклучително и електрични инсталации | | парч | 1 |
|  | |  |  |

**Градежни работи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Опис на работите** | **Потврда** | **Мер.** | **Кол.** |
|  | **Пристапна пешачка патека** |  |  |  |
| **Патека** | □ |  |  |
| 1. Изведба на патека за движење, ископ на земја со длабочина 3см поставување на тампон 20см, редење на бекатон плочки, ризла и ситен песок | | м2 | 20 |
| 1. Набавка и поставување на градинарски рабници поставени на мршав бетон | | м | 50 |
|  | |  |  |

### Анекс II - Целина 2: Дане Крапчев Скопје, Спецификација на цени по позиции

Страница **1** од 3

**Објава број: EUD/FOKI/W/2092**  **Име на понудувачот**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **B1** | **C** | **D** | **E** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **мерка** | **колич.** | **Опис** | **Единечна цена**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  |  |  | **Хортикултура** |  |  |
|  |  |  | **Подготвителни работи за тревник и спортски терен** |  |  |
|  | м2 | 50 | Рачно стругање на стар тревник |  |  |
|  | м2 | 50 | Рачен прекоп на земја |  |  |
|  | м3 | 6 | Одвоз и транспорт на шут |  |  |
|  | м3 | 6 | Утовар на шут во возило и транспорт до депонија |  |  |
|  | м3 | 9 | Машински ископ на плодна земја |  |  |
|  | м3 | 9 | Пренос на земја со рачна количка |  |  |
|  | м3 | 9 | Рачно растурање земја |  |  |
|  | м2 | 50 | Фрезирање на површина |  |  |
|  | м2 | 50 | Грубо планирање на површина |  |  |
|  | м2 | 50 | Фино планирање на површина |  |  |
|  | м2 | 50 | Сеење, покривање и валирање на тревно семе |  |  |
|  |  |  | **Растителен материјал** |  |  |
|  | парч | 3 | Paulownia tomentosa 12/14 |  |  |
|  | парч | 1 | Abies alba 150/175 |  |  |
|  | парч | 1 | Syringa vulgaris 80/100 |  |  |
|  | парч | 1 | Pocirus trifoliata 80/100 -сибирски лимон |  |  |
|  | парч | 3 | Hydrangea macrophylla 40/50 |  |  |
|  | парч | 5 | Thuja occidentalis Smaragd 80/100 |  |  |
|  | парч | 6 | Rosai bush 40/50 |  |  |
|  |  |  | **Садење садници** |  |  |
|  | парч | 3 | Копање на дупки 100 х 100 х 100 cm |  |  |
|  | парч | 3 | Садење садници во дупка 100 х 100 х 100 cm |  |  |
|  | парч | 2 | Копање на дупки 60 х 60 х 60 cm |  |  |
|  | парч | 2 | Садење садници во дупка 60 х 60 х 60 cm |  |  |
|  | парч | 6 | Копање на дупки 40 х 40 х 40 cm |  |  |
|  | парч | 6 | Садење садници во дупка 40 х 40 х 40 cm |  |  |
|  | парч | 9 | Копање на дупки 20 х 20 х 20 cm |  |  |
|  | парч | 9 | Садење садници во дупка 20 х 20 х 20 cm |  |  |
|  |  |  | **Материјали за засадување** |  |  |
|  | вреќа | 5 | Хумофин 70L |  |  |
|  | бала | 1 | Tресет 320 L |  |  |
|  | вреќа | 5 | Мулч од кора 70L |  |  |
|  | парч | 3 | Колци |  |  |
|  | парч | 7 | Таблички |  |  |
|  |  |  | **Водоводни инсталации** |  |  |
|  | парч | 1 | Автоматски систем за полевање |  |  |
|  |  |  | **Градежни работи** |  |  |
|  | м2 | 20 | Изведба на патека за движење |  |  |
|  | м | 50 | Градинарски рабници |  |  |
|  |  |  | ВКУПНО ХОРТИКУЛТУРНИ И ГРАДЕЖНИ РАБОТИ: | |  |

Место и дата:[………………………], [… /...../…..] од страна на [име и презиме] потпис [……………………………………] [МП]

## Анекс II - Целина 2: Цени по позиции

**Објава број: EC/FOKI/W/2092**  **Име на понудувач**: [……………………………………………]

| **A** | **B** | **C** |
| --- | --- | --- |
| **Број** | **Опис** | **Вкупно**  **[без ДДВ]**  **ЕУР** |
|  | **Вкупно Целина 2,** ***11 Октомври Куманово:*** |  |
|  | **Вкупно Целина 2,** **Рајко Жинзифов Скопје:** |  |
|  | **Вкупно Целина 2,** ***Дане Крапчев Скопје*:** |  |
|  | **Вкупно Целина 2:** |  |

Изработено од:[………………………], [… /...../…..] [име и презиме] потпис [……………………………………]

**[**печат**]**

ГЛАВА 3

# *ДЕЛ 1: ФОРМУЛАР ЗА ДОГОВОР*

**(се дава за информација, ќе биде потпишан со Избраниот понудувач)**

# ПРОЕКТ [име и број]

# ДОГОВОР [број]

Овој договор е склучен помеѓу:

**Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“**

**бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје, РСМ**

(понатаму како Фондација „Чекор по чекор“ од една страна и

........................................................................

.........................................................................................................................................................

адреса:.………………………………………………………………….………………………….….………………………………

(понатаму именуван како “Изведувач”) од друга страна,

во кој Фондација „Чекор по чекор“ бара одредени работи да бидат извршени од изведувач, поточно.:

**Изградба на** .................................................................................................................................

и прифатил тендер од градежниот изведувач за изведба и довршување на наведените градежни работи, како и поправка на можни дефекти.

**Договорено е следново:**

1. Зборовите и фразите употребени во овој Договор ќе го имаат значењето што им е назначено во договорените услови изложени подолу.

2. Следниве документи се составен дел од овој Договор и треба да се читаат и толкуваат како такви, и тоа по следниов редослед:

(а) Договорот,

(б) Специјалните услови,

(в) Општите услови од тендерското досие,

(г) Техничката спецификација,

(д) Нацрт документацијата (план),

(ѓ) Понуда по позиции

(е) Тендерот со додатоците,

(ж) Секој друг документ што е дел од договорот.

Додатоците го имаат истиот редослед на приоритет како и документот што тие го модифицираат.

3. Во однос на исплатата на изведувачот од страна на Фондација „Чекор по чекор“ како што е тука наведено, изведувачот се нафаќа да ги изведе и доврши градежните работи и да ги поправи дефектите во целосна согласност со одредбите од договорот.

4. Фондација „Чекор по чекор“ со ова се согласува за изведбата и довршување на работите како и поправките на нивните дефекти на изведувачот да му плати сума од:

- Цена по договорот (без ДДВ/други даноци) ......................................... ЕУР

или друга ваква сума која може да се исплати според одредбите на Договорот во време и на начин пропишани во договорот. ДДВ ќе биде исплатен во согласност со обврзувачките прописи, државниот закон, и интернационалните договори што се однесуваат на извршувањето на програмата.

1. Овој договор стапува во сила на денот на кога ќе биде потпишан од втората договорна страна, т.е. Изведувачот.

|  |  |
| --- | --- |
| Нарачател: **Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по чекор“** | **Изведувач:** |
| хххххххххххххх, извршен директор  ....................................................................... ........................................................................  Дата .................................................................... | Потпишано и запечатено од  .............................................................................  Име на потписникот (со големи печатни букви)  .............................................................................................................................................  Дата ...................................................................... |

ГЛАВА 2

# *ДЕЛ 2: ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ*

**(Се мисли на условите дадени во севкупниот текст на тендерската документација погоре. Воколку истите се изменети во делот на Специјални услови, тогаш Специјалните услови имаат поголема сила)**

ГЛАВА 2

# *ДЕЛ 3: СПЕЦИЈАЛНИ УСЛОВИ*

# СОДРЖИНА

[МАЛИ АДАПТАЦИОНИ ГРАДЕЖНИ РАБОТИ ВО 6 УЧИЛИШТА 1](#_Toc57126706)

[Упатство за понудувачите 6](#_Toc57126707)

[Општи услови: 6](#_Toc57126708)

[Документација: 7](#_Toc57126709)

[ГЛАВА 1 8](#_Toc57126710)

[ДЕЛ 1: 8](#_Toc57126711)

[ТЕНДЕРСКИ ОБРАЗЕЦ - ДОДАТОК НА ТЕНДЕРОТ 8](#_Toc57126712)

[**1** **ПОДНЕСЕНО ОД** 9](#_Toc57126713)

[*Име на понудувачот* 9](#_Toc57126714)

[*Националност* 9](#_Toc57126715)

[**2** **КОНТАКТ ЛИЦЕ (во врска со овој тендер)** 9](#_Toc57126716)

[**3** **ИЗЈАВА(И) СОГЛАСНО БАРАЊАТА НА ТЕНДЕРОТ** 10](#_Toc57126717)

[**ОПШТ ДЕЛ** 13](#_Toc57126718)

[ТЕНДЕРСКО ДОСИЕ 16](#_Toc57126719)

[**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ** 18](#_Toc57126720)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1 19](#_Toc57126721)

[ООУ Ѓорѓи Сугарев Битола 19](#_Toc57126722)

[Анекс II - Целина 1: Ѓорѓи Сугарев Битола, Спецификација на цени по позиции 21](#_Toc57126723)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1 23](#_Toc57126724)

[ООУ Гоце Делчев Ресен 23](#_Toc57126725)

[Анекс II - Целина 1: Гоце Делчев Ресен, Спецификација на цени по позиции 25](#_Toc57126726)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 1 26](#_Toc57126727)

[ООУ Саид Најдени Дебар 26](#_Toc57126728)

[Анекс II - Целина 1: Саид Најдени Дебар, Спецификација на цени по позиции 28](#_Toc57126729)

[Анекс II - Целина 1: Цени по позиции 29](#_Toc57126730)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2 30](#_Toc57126731)

[ООУ 11 Октомври Куманово 30](#_Toc57126732)

[Анекс II - Целина 2: 11 Октомври Куманово, Спецификација на цени по позиции 33](#_Toc57126733)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2 35](#_Toc57126734)

[ООУ Рајко Жинзифов Скопје 35](#_Toc57126735)

[Анекс II - Целина 2: Рајко Жинзифов Скопје, Спецификација на цени по позиции 36](#_Toc57126736)

[ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА Целина 2 37](#_Toc57126737)

[ООУ Дане Крапчев Скопје 37](#_Toc57126738)

[Анекс II - Целина 2: Дане Крапчев Скопје, Спецификација на цени по позиции 40](#_Toc57126739)

[Анекс II - Целина 2: Цени по позиции 43](#_Toc57126740)

[ДЕЛ 1: ФОРМУЛАР ЗА ДОГОВОР 44](#_Toc57126741)

[ПРОЕКТ [име и број] 44](#_Toc57126742)

[ДОГОВОР [број] 44](#_Toc57126743)

[Нарачател: 45](#_Toc57126744)

[ДЕЛ 2: ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ДОГОВОРИ ЗА ГРАДЕЖНИ РАБОТИ 46](#_Toc57126745)

[ДЕЛ 3: СПЕЦИЈАЛНИ УСЛОВИ 47](#_Toc57126746)

[СОДРЖИНА 47](#_Toc57126747)

[Член 1: Дефиниции 50](#_Toc57126748)

[Член 2: Јазик и правна регулатива 50](#_Toc57126749)

[Член 3: Редослед на документите за договорот според важност 50](#_Toc57126750)

[Член 4: Комуницирање 50](#_Toc57126751)

[Член 5: Надзорен инженер 51](#_Toc57126752)

[Член 7: Подизведување 52](#_Toc57126753)

[Член 8: Документација која треба да се обезбеди 52](#_Toc57126754)

[Член 9: Пристап до градилиштето 53](#_Toc57126755)

[Член 15: Гаранција за добро извршување на работите 53](#_Toc57126756)

[Член 16: Осигурување 53](#_Toc57126757)

[Член 17: Програма за изведба (Динамичен план) 53](#_Toc57126758)

[Член 18: Детален приказ на цените 54](#_Toc57126759)

[Член 19: Цртежи и нацрт планови 54](#_Toc57126760)

[Член 24: Интервенција во сообраќајот 54](#_Toc57126761)

[Член 27: Уништени материјали (шут) 54](#_Toc57126762)

[Член 30: Испитување на земјиштето 55](#_Toc57126763)

[Член 33: Налог за започнување на работите 55](#_Toc57126764)

[Член 34: Период на извршување на работата 55](#_Toc57126765)

[Член 36: Задоцнување во изведбата 55](#_Toc57126766)

[Член 37: Измени 55](#_Toc57126767)

[Член 39: Документација на градилиште 55](#_Toc57126768)

[Член 40: Квалитет на работата и материјалите 56](#_Toc57126769)

[Член 41: Проверка и тестирање 57](#_Toc57126770)

[Член 43: Сопственоста на опремата и материјалите 57](#_Toc57126771)

[Член 44: Општи услови за исплатите 57](#_Toc57126772)

[Член 46: Аванси 57](#_Toc57126773)

[Член 47: Гарантен депозит 57](#_Toc57126774)

[Член 48 Ревизија на цените 58](#_Toc57126775)

[Член 49: Мерење на работата 58](#_Toc57126776)

[Член 50: Исплата на рати 58](#_Toc57126777)

[Член 51: Крајна состојба на сметката 58](#_Toc57126778)

[Член 53: Задоцнети плаќања 59](#_Toc57126779)

[Член 59: Делумен технички прием 59](#_Toc57126780)

[Член 60: Технички прием 59](#_Toc57126781)

[Член 61: Обврски за гарантно одржување 59](#_Toc57126782)

[Член 64: Прекинување на договорот од страна на Фондација „Чекор по чекор“ 59](#_Toc57126783)

[Член 65: Прекинувањена Договорот од страна на Изведувачот 60](#_Toc57126784)

[Член 68: Решавање спорови 60](#_Toc57126785)

[Член 69: Етички одредби 60](#_Toc57126786)

[Член 70: Административни и парични казни 62](#_Toc57126787)

[ПРИМЕР: ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ 63](#_Toc57126788)

Член 1: Дефиниции

Дефинициите употребени во ОУ (Општите услови) имаат исто значење со оние во Прилогот

1. 1.1 Финансиски договор: […]
2. Нарачател Фондација „Чекор по чекор“
3. Супервизор на проектот: […]
4. Надзорен инженер на проектот: […]
5. MKD: [Македонски денари]

**….**

Член 2: Јазик и правна регулатива

**2.1** Договорот се раководи според правната регулативана РС Македонија

**2.3** Ќе се употребува англиски (само за понудувачи од странство) или македонски јазик.

Член 3: Редослед на документите за договорот според важност

Следниве документи се составен дел од овој договор и треба да се читаат и толкуваат како такви, и тоа редоследно според важност:

(а) Договорот,

(б) Специјалните услови,

(в) Општите услови,

(г) Техничката спецификација,

(д) Проектна документацијата (цртежи),

(ѓ) комплетен ценовник (по аритметичкитете поправки) / по позиции,

(е) Понудата со прилозите,

(ж) Секој друг документ што е дел од договорот.

Член 4: Комуницирање

**[***Внесете ги адресите на двете страни, како и други контактни информации/контакти, луѓе со кои може да се исконтактира, документи до кои може да се дојде, и, ако е потребно, начинот на кој двете страни комуницирале***]**

1. Комуницирањето помеѓу Фондација „Чекор по чекор“ и/или проект координаторот од една страна и Изведувачот (контакт лицето одговорно за овој проект), исклучиво треба да биде по писмен пат, по електронска или обична пошта, доставено на рака на горе наведените адреси или по факс.

Ако на оној што испраќа пошта му е потребна потврда за прием, треба тоа децидно да го нагласи во писмото. Секогаш кога и да има рок за доставување на писмото, испраќачот ако врши достава на рака, мора да обезбеди потврда со точно време и дата на приемот.

Секогаш кога тоа е цел на преписката треба јасно да се назначи со зборовите: потврдете, одлучете, одобрете и сл. Одговор на вакво писмо не смее да се одлага.

Член 5: Надзорен инженер

**5.1** Во текот на извршување на надзорот, Надзорниот инженер, при изведбата на работите е должен да:

* го воведе изведувачот во градежните активности и тоа да го забележи во градежниот дневник;
* контролира дали изградбта се извршува согласно одобрението за градба и соодветната проектната документација;
* контролира дали се води редовно градежниот дневник и го потпишува
* контролира дали изведувачот ја следи динамиката на извршување на предвидените активности;
* врши проверка на квалитетот на извршенте работи и вградени материјали
* При секоја промени во однос на проектната документација, техничко решение кое е прифатено од страна на Надзорот долзен е да го запише во градежниот дневник;
* да го запознае изведувачот со сите недостатоци и неправилности кои ќе ги воочи во текот на градбата, и истите да ги забележи во градежниот дневник, а изведувачот и градежната инспекција да ги извести за сите утврдени неправилности во текот на градбата;
* Да подготви завршен извештај за извршен надзор и технички прием.

**5.2** Улогата на надзорниот инженер е да ги надгледува и контролира градежните работи и да ги проверува и испитува употребените материјали и квалитетот на изработка/нивото на стручноста. Надзорниот инженер во никој случај не може да го ослободи изведувачот од неговите обврски од договорот или – освен кога итни инструкции за таа цел се дадени подолу или во договорот – да нарачува работи кои би предизвикале продолжување на периодот за изведба на работите или дополнителни трошоци што ќе треба да бидат платени од Фондација „Чекор по чекор“ или пак да внесе измени во природата или обемот на градежните работи.

П*ојдовни документи што надзорниот инженер ќе ги користи во текот на својата работа* се:

* Проектна документација во која спаѓаат меѓусебно усогласени студии, проекти, елаборати, анализи, експертизи и друга документација со која се утврдува концепцијата и се дефинира техничкото решение на градбата, условите и начините на изградба и се обезбедуваат нејзина технолошка функција, предвидена трајност и услови за употреба.
* Доказ за пропишан квалитет во вградените градежни производи
* Записник за извршено испитување на водовона инсталација на пробен притисок
* Редовно следење на извршените градежни активности (квалитет и количина) според техничката и проектна документација
* Според градежен дневник кој се води секојдневно се ажурираат сработените количини во градежната книга (потпишана од Надзорниот инженер) врз основа на која, еднаш месечно, Изведувачот приложува Времена ситуација/фактура до Фондација „Чекор по чекор“. За да се изврши плаќање, сите овие догументи треба да бидат потпишани од Надзорниот инженер.

Член 7: Подизведување

**[***Одбери една од двете опции***]**

1) Можно е да се употреби подизведувач:

- ( подизведувач(ите) (с)е следен:)

- (подизведувач(ите) ќе ги изведат следниве работи:)

(или)

2) Нема да има подизведувач(и).

Член 8: Документација која треба да се обезбеди

**8.3** Во текот на изведба на работите треба да се ажурираат следниве документи:

* **Градежен дневник** (опис на градежните активности за секој ден) го пополнува и потпишува изведувачот на работите, а го потпишува/ верифицира Надзорниот инженер. Служи како официјален документ за тоа што се одвива на градилиштето во сите сегменти (работни активости, нови позиции во однос на проектната документација, мерки на безбедност, итн.)
* **Градежна книга** (опис на градежните активности со извршен количини/обем според градезниот дневник) го пополнува изведувачот и го потпишува, а го верифицира (потпишува) Надзорниот инженер, и служи како официјален документ за наплата.

Надзорниот инженер во соработка со Нарачателот и Корисникот ќе донесува одлуки за одобрение за промена на материјали, прифаќање на ново техничко решение итн.

Член 9: Пристап до градилиштето

**9.1** Изведувачот се обврзува да ѝ овозможи на Фондација „Чекор по чекор“ слободен пристап до градилиштето, фабриките, работилници и др., и воопшто да им асистира на претставниците на Фондација „Чекор по чекор“ како и на Надзорниот инженер во извршување на нивните задачи. Истото се однесува и за назначените претставници на донаторот.

Член 15: Гаранција за добро извршување на работите

**15.1** Висината на износот на гаранцијата за добро извршување на работите е 10% од вкупната вреност на работите која стои во Договорот и документите во склоп на договорот.

**15.8** Гаранцијата да биде ослободена во рок од 10 дена од издавањето на документот “Крајна состојба на сметката” (Член 51, СУ)

Член 16: Осигурување

* 1. Висината на осигурувањето кое ќе го покрива ризикот од незгоди и граѓанско осигурување ќе биде:

(\*) - неодредена / неограничена

(\*) - одредена / ограничена (наведи ја сумата и валутата).

* Сумати на осигурување ќе бидат според проектот и треба да ги опфати следните услови:
* Осигурување на објектот, опремата и материјалите
* Осигурување на вработените
* Осигурување на одговорност кон трети лица и имоти

Член 17: Програма за изведба (Динамичен план)

**17.1** Динамичниот план и методологијата според која Изведувачот ќе ги врши работите, како и основата за понудената програма ќе бидат вметнати во тендерот.

Било какви дополнувања на програмата за изведување на работата или методологијата може да бидат вклучени во договорот откако ќе бидат прифатени и од двете страни.

***Во рок од 30 дена од известувањето дека го добил договорот, односно во рок од 15 дена пред да биде воведен во градежниот дневник за отпочнување на работите, Изведувачот треба да му ја достави на Нарачателот програмата за изведување на работите поделена по активности по месец (Динамичен план) вклучително и следниве документи***:

* организациска табела листа која ги содржи имињата, квалификациите и кратките биографии на персоналот кој ќе работи на локацијата,
* редоследот на работа, по месеци и по тип, која Изведувачот планира да ја сработи наведувајќи ги и предвидувањата за потреба од работна сила и достава/испорака на опрема, материјали, вода и сл..
* план за почеток на работата и организација на локацијата/градилиштето,
* општ приказ на методите кои Изведувачот предлага да ги користи при изведба на работите.

Нарачателот ќе ги врати овие документи, со негова согласност или некаква забелешки, на Изведувачот во рок од 10 дена од самото примање на истите, освен во случајот кога Нарачателот, во периодот од тие 10 дена, го повика Изведувачот на состанок.

Член 18: Детален приказ на цените

**18.2** Во рок од 30 дена од известувањето за доделувње на договорот, Изведувачот треба да му достави на Надзорниот инжењер детален тримесечен финансиски план како што е дадено во Член 18.2 од ОУ.

Член 19: Цртежи и нацрт планови

**19.1** За време на изведбата на Договорот, Изведувачот треба да ги направи и да ги достави следниве документи на одобрување од страна на Проектниот надзор:

***Подлоги за Проект за изведена состојаба:*** Изведувачот за време на градбата ќе подготвува цртежи, планови и проекти кои ќе му помогнат на крајот да се подготви Проектот за изведена состојба. Со тоа Нарачателот и Надзорниот инженер би имале еден вид на проектна докуметација која би била од голема помош во текот на градба. По завршување на градежните активности оваа документација ќе биде предадена на Корисникот и ќе му послужи како техничка документација во понатамошно користење и полесно одржување на градбата.

Член 24: Интервенција во сообраќајот

[Наведи било какви посебни мерки кои ги бара Изведувачот во однос на сообраќајот на и околу локацијата/градилиштето]

Член 27: Уништени материјали (шут)

**27.1** [Наведи дали шутот е сопственост на / Фондација „Чекор по чекор“/Корисникот]

**27.4** [Наведи кој е задолжен да ги отстрани шутот ако не Изведувачот]

Во тендерското досие Техничките спецификации, односно во описот на позициите во кои е потребно отстранување на шутот тоа е нагласено и дефинирано.

Член 30: Испитување на земјиштето

**30.1** [Специфицирај, ако е тоа потребно, договореното во врска со испитување на земјиштето]

Нема потреба од изработка на Извештај за Геотехничките истражни работи

Член 33: Налог за започнување на работите

33.1 [Договорот ќе стапи во сила кога ќе биде потпишан од Изведувачот. Реализацијата на Договорот ќе започне <на датум и време> одреден од Фондација „Чекор по чекор“ по пат административна наредба преку Надзорниот инженер.]

Член 34: Период на извршување на работата

34.1 [Наведи го периодот(-ите) на извршување на работата според датумот предвиден во претходниот Член <број на месеци со бројки и букви>]

Член 36: Задоцнување во изведбата

**36.1** Висината на можната оштета за задоцнување при завршување на работите (пенали) е 0.1% од вкупната вредноста на Договорот за секој ден задоцнување, броено од денот предвиден за завршување до денот на кој е завршено со работите. Висината на пеналите не може да надмине 10 % од вкупната вредноста на Договорот или, ако Договорот е поделен на фази, 10% од вредноста на фазата за која станува збор.

Член 37: Измени

**37.8** Измени во Договорот кои не се покриени со административен налог мора да бидат официјализирани со дополнување (анекс) на Договорот потпишан од двете страни. За промени на адресите или банковната сметка едноставно може да го известите Фондација „Чекор по чекор“ по писмен пат преку Изведувачот. Сите измени на Договорот мора да се во согласност со основните правила дефинирани во Практичните упатства а согласно со процедурите на Фондација „Чекор по чекор“.

Член 39: Документација на градилиште

* 1. Во текот на изведба на работите Изведувачот треба да ја има следнава документација (ќе се договори пред потпишување):
* Решение за упис во трговски регистар и лиценца
* Акт за именување на главен инженер на градилиште
* Акт за именување на Надорен инженер
* Решение за локациски услови
* Одобрение за градење со Основен проект
* Изведбен проект
* Извештај за извршена ревизија од Ревидентот
* Градежен дневник
* Градежна книга
* Доказ за пропишан квалитет за вградени градежни производи
* Акт за обележување на градба
* Елаборат за заштита при работа
* Комплетни податоци за учесниците во изградба и
* Друга документација ако е обврска пропишана со закон

Член 40: Квалитет на работата и материјалите

**40.1**  Градежните rаботи и предметите, апаратите, опремата или материјалите користени при изградбата мора да се во согласност со:

(\*) следниве спецификации …..

(\*) согласно барањата наведени во [Наведи ја техничката документација кој ги содржи овие потреби/барања на пр.:].

* Технички норматив/услови кои важат за Република Северна Македонија
* Доказ за пропишан квалитет на вградените градежни производи
* Гаранција за опремата
* Извештај за исправност на водоводната мрежа

[*наведи било какво остапување од правилото за потекло*]

Пред да се набават материјали и стока која ќе се употребува во градбата кои отстапуваат од дозволеното потекло мора тоа да му се укаже на Надзорниот инженер и набавката да биде одобрена од него.

**40.2** [Наведи дали има потреба од прелиминарно техничко прифаќање и условите за негова имплементација]

Сите материјали и стока која во спецификацијата е означена со “О.Н.И” треба да бидат одобрени од страна на Надзорниот инженер пред да бидат уградени.

Член 41: Проверка и тестирање

[Наведи ги местата кои треба да се проверат и тестираат и планот за тестирање]

Член 43: Сопственоста на опремата и материјалите

**42.2** Опремата, привремената конструкција, механизацијата на локацијата/градилиштето се во сопственост на Изведувачот.

Член 44: Општи услови за исплатите

**44.1** Исплатите ќе бидат извршени/направени во ЕУР (само во случај на странски понудувач) или МКД>.

**44.3** Обврската на Фондација „Чекор по чекор“ за исплатата по основ на овој Договор ќе заврши не подоцна од 18 месеци по завршувањето на периодот за извршување на работите.

**44.4** Во рок од најмогу 90 денапо барање на Фондација „Чекор по чекор“ Изведувачот се обврзува да ја врати на Фондација „Чекор по чекор“ сумата која му била исплатена по било кој основ а го надминува крајниот долг предмет на овој договор.

Во случај на истекување на крајниот рок, даден погоре, Фондација „Чекор по чекор“ стекнува право да наплати законска затезна камата:

- според реесконтната стапка која ја применува НБМ кога исплатите се прават во МКД, плус 3.5% (три и половина посто), на првиот ден од месецот во кој истекува крајниот рок, . Казнената камата ќе биде пресметана за периодот помеѓу крајниот рок даден од Фондација „Чекор по чекор“ (исклучително) за исплата и датумот на кој реално е направена исплатата (вклучително). Било какви плаќања на рати ќе ја вклучат така пресметаната затезна камата во првата рата.

Тоа нема да влијае на правото на двете страни да се договорат исплатата да биде направена на рати. Банковните трошоци кои ќе се јават како резултат на враќањето на сумата на Фондација „Чекор по чекор“ ќе ги сноси целосно Изведувачот.

Член 46: Аванси

**46(1) and (2)** Авансно плаќање не е можно.

Член 47: Гарантен депозит

* 1. Изведувачот во својата понуда предлага висина на Гарантниот депозит и должина на гарантниот рок за одржување на работите. Оваа висина дирекно влијае на бодувањето на понудата (Точка 31.2 од ОУ). Ќе се договори еден од следниве два начина:
  2. Висината на Гарантниот депозит се дели со бројот на исплати. При секоја исплата се задржува еднаков дел од Гарантниот депозит; или
  3. Изведувачот, веднаш по завршување на работите, пред да му биде вратена Гаранцијата за добра изведба на работите, ќе достави банкарска гаранција-Гарантен депозит според примерот во Глава 2, Дел 6.
  4. Во рок од 10 работни дена по истек на гарантниот период Фондација „Чекор по чекор“ го враќа Гарантниот депозит во целост. Во случај на неисполнување на гарантните услови, Гарантниот депозит не се враќа на Изведувачот.

Член 48 Ревизија на цените

**48.1** [Наведи дали Договорот вклучува и клаузула за ревизија на цените. Ова клаузула мора да биде составена од соодветниот оддел на ЕУ во согласност со нивните внатрешни процедури.]

Член 49: Мерење на работата

**49.1** Ова е хибриден договор (види Речник на поими)

Член 50: Исплата на рати

* 1. Изведувачот во својата понуда предлага начин на плаќање и број на рати. Оваа висина дирекно влијае на бодувањето на понудата (Точка 31.2 од ОУ). Ако Изведувачот нема предложено друг начин или пак предложениот начин е по непогоден за Фондација „Чекор по чекор“ и како таков не е прифатен, исплатите ќе се вршат еднаш месечно согласно цената на извршена работа докажана со потпишана градежна книга/ситуација од одобрена од страна на Проектниот надзор.

Член 51: Крајна состојба на сметката

**51.6** По изминување на 10 дена од истек на гарантниот период за изведените работи, на писмено барање на изведувачот ќе бидат вратени Гарантниот депозит во целост и ќе биде вратена Гаранцијата за добра изведба со писмено известување до банката од страна на Нарачателот. Нарачателот ќе му издаде на Изведувачот потврда со назив „Крајна состојба на сметка” со која потврдува дека сите негови обврски се исполнети.

Член 53: Задоцнети плаќања

**53.1.** Ќе се калкулира затезна камата и тоа:

- според реесконтната стапка која ја применува НБСМ кога исплатите се прават во МКД, плус 3.5% (три и половина посто), на првиот ден од месецот во кој истекува крајниот рок. Казнената камата ќе биде пресметана за периодот помеѓу крајниот рок предвиден за исплата од страна на Фондација „Чекор по чекор“исклучително) и датумот на кој реално е направена исплатата сметајќи го денот кога средствата се симнати од сметката на Фондација „Чекор по чекор“ (вклучително).

Член 59: Делумен технички прием

**59.3** [Специфицирај дали периодот на одржување започнува од датумот на делумен технички прием]

Член 60: Технички прием

**60.1** Техничкиот прием ќе се изврши од страна на Комисија формирана за таа намена, во која ќе има претставници од институциите учесници во проектот, Надзорниот инженер и Изведувачот.

Изведувачот ќе ја подготви и достави следнава документација за технички прием:

* Технички извештај (опис на работите што се завршени)
* Градежен дневник
* Градежна книга
* Протокол за примопредавање
* Досие со сите докази за пропишан квалитет за вградените градежни производи и гаранции за употребените материјали и опрема
* Подлоги за Проект за изведена состојба (Член 19)

Член 61: Обврски за гарантно одржување

**61.7** Гарантниот период на одржување за сите градежни работи предмет на Договорот ќе биде (најмалку една година од датумот на техничкиот прием на објектот/работите. Овој период ќе биде една година од од датумот на техничкиот прием на работите.

Член 64: Прекинување на договорот од страна на Фондација „Чекор по чекор“

**64.8** Максималната сума за обештетување е 10% од вредноста на Договорот.

**64.10** Овој Договор автоматски се смета за прекинат доколку не е направена ниту една исплата во период од една година од потпишувањето.

Член 65: Прекинувањена Договорот од страна на Изведувачот

**65.3** Максималната сума е 10% од вредноста на Договорот.

Член 68: Решавање спорови

**68.2** Постапката е следна:

a) Постапката на пријателското порамнување на споровите по мирен пат ќе започне кога една од двете страни ја известува другата за спорот и предлага да биде решен по мирен пат со договор за кои ќе се согласат и двете страни.

b) Крајниот рок за реализација на пријателско порамнување е 30 дена по известувањето.

Максималната/крајната граница до која може да се одолговлекува донесувањето на ваквата спогодба е 60 дена по известувањето. Двете страни може да се договорат за продолжување на крајниот рок максимум до 60 дена.

c) Крајниот рок за одговор на барање е 8 дена од примањето на барањето за спогодба. Ако крајниот рок не е запазен тогаш страната која го поднела барањето ќе им испрати опомена. Ако нема одговор ни на опомената во следните 8 дена тогаш процедурата за пријателска спогодба по мирен пат (ќе) се смета за неуспешна.

Член 69: Етички одредби

**69.1** Секој обид на кандидат или понудувач да дојде до доверливи информации, да влезе во незаконски договори со конкурентите или пак да влијае на одборот или на Фондација „Чекор по чекор“ при процесот на прегледување, разјаснување, оценување и споредување на понудите ќе доведе до одбивање на неговата кандидатура или понуда.

**69.2** Без претходно пишано одобрение од страна на Фондација „Чекор по чекор“, Изведувачот и неговиот персонал или пак било кое друго претпријатие со кое Изведувачот е здружен или поврзан дури и во својство на подреден или подизведувач не смее да обезбедува други услуги, да извршува работи или да снабдува опрема за проектот.

**69.3** Оваа забрана исто така се однесува и на сите други програми или проекти кои би можеле, поради природата на договорот, да предизвикаат конфликт на интереси од страна на Изведувачот.

**69.4** Кога кандидатот или понудувачот ја изнесува својата кандидатура или понуда, тој мора да се изјасни дека нема никаков потенцијален конфликт на интереси и дека нема никакви врски со другите понудувачи или страни вклучени во проектот. Доколку таква ситуација се појави за време на извршувањето на договорот, Изведувачот е должен веднаш да го извести Фондација „Чекор по чекор“.

**69.5** Изведувачот мора постојано да постапува непристрасно и како верен советник, во согласност со кодот на извршување на неговата професија. Мора да се воздржи од изјави во јавност во врска со проектот или услугите без претходно одобрение од страна на Фондација „Чекор по чекор“. Во никој случај не смее да предаде информации без претходна пишана согласност од Фондација „Чекор по чекор“.

**69.6** За време на траењето на договорот, Изведувачот и неговиот персонал мораат да ги почитуваат човековите права и се обврзани да не ги прекршат политичките, културните и религиозните правила на однесување на Република Северна Македонија.

**69.7** Изведувачот не смее да прифати ниедна исплата поврзана за договорот освен онаа наведена во самиот договор. Тој и неговиот персонал не смеат да применуваат активности или да се здобиваат со предности кои не се во согласност со нивните обврски кон Фондација „Чекор по чекор“.

**69.8** Изведувачот и неговиот персонал се обврзани на строга дискреција за време на траењето на договорот и по неговото завршување. Сите изјави и документи составени или примени од страна на Изведувачот се доверливи.

**69.9** Со Договорот се регулира и употребата на сите изјави и документи што ги составиле, примиле или поднеле за време на извршувањето на договорот и двете страни.

**69.10** Изведувачот мора да се воздржува од било какви врски кои би можеле да ја загрозат неговата и независноста на неговиот персонал. Доколку Изведувачот престане да биде независен, Фондација „Чекор по чекор“ може поради каква и да е штета претрпена од оваа промена да го прекине договорот без претходно известување и без право на Изведувачот на било какво барање за надомест на штета.

**69.11** ДЕУ го задржува правото да го прекине или одложи финансирањето на проектот доколку бидат откриени нечесни делувања од кој било тип и во која било фаза од процесот на доделување на договорот и доколку притоа Фондација „Чекор по чекор“ не успее да ги преземе соодветните мерки за да ја поправи ситуацијата. За појаснување на оваа одредба, во „нечесни делувања” спаѓаат: обид за поткуп, давање подарок, бакшиш, или провизија на која било личност како поттик или награда за извршување на некаква постапка или воздржување од некаква постапка врзана со доделувањето на договорот или неговото спроведување.

**69.12** Понудите ќе бидат одбиени а договорите прекинати доколку се покаже дека доделувањето или извршувањето на договорот довеле до невообичаени комерцијални трошоци. Под такви невообичаени трошоци се подразбираат провизии кои не се спомнати во главниот договор ниту пак произлегуваат од правилно склучен договор кој се однесува на главниот договор, провизии за нереални и неоправдани услуги, провизии ослободени од данок, провизии платени на примател чиј идентитет не е јасно утврден или провизии платени на претпријатие што ги има сите карактеристики да биде фирма скриен носител на работите.

**69.13** Изведувачот е обврзан да обезбеди по барање на Фондација „Чекор по чекор“ докази со кои ќе ги потврди условите во кои договорот бил извршен Фондација „Чекор по чекор“ има право да извршува какви било проверки на документи или контроли на самото место кои смета дека се неопходни за да се пронајдат докази за невообичаени трошоци во кои тие се посомневале.

Член 70: Административни и парични казни

**70.1** Без оглед на казните и пеналите предвидени во Договорот, Изведувачот за кој, во било кој момент се констатира дека давал неточни изјави и документи, или пак се констатира сериозно прекршивање на условите од претходни договори или претходни процедури за набавки, ќе биде исклучен од сите тековни и идни договори финансирани од Фондација „Чекор по чекор“.

**70.2** Ако Изведувачот не си ги исполнува обрските од Договорот, тогаш истиот ќе биде подложен на парична казна во износ од 10% од вкупната вредност на Договорот за кој станува збор.

*ПРИМЕР: ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРА ИЗВЕДБА НА РАБОТИТЕ*

(на меморандум на банката)

Покана за тендер бр. [**EUD/FOKI/W/2092**]

Ние, долупотпишаните, (*име, назив на БАНКАТА, адреса*), со ова изјавуваме дека на **Фондација за образовни и културни иницијативи „Чекор по Чекор“ Македонија, бул. „Партизански одреди“ 72а (мезанин), 1000 Скопје**, ќе и ги гарантираме, како главен должник, исплатите од (*износ на гаранцијата за добра изведба на работите*), спомнати во Точка 10 од Објавата за набавки, во име на (*име и адреса на Продавачот*), без расправа, веднаш по приемот на првото пишано барање од Фондацијата.

Понатаму се согласуваме дека ниту една промена или додаток на Договорот кој дополнително ќе биде направен од страна на **Фондација „Чекор по чекор“** и (*име на Продавачот), на било каков начин нема да не ослободи од обврската која е предмет на оваа гаранција. Воедно очекуваме писмена информација за сите такви измени или додатоци.*

Гаранцијата ќе стапи на сила од (внесете го денот на стапување на сила на Договорот) и ќе важи 10 дена по завршување на испораката и технички прием.

Очекуваме гаранцијата да биде ослободена по писмен пат, не подоцна од 30 дена по комплетирање на обврските на Продавачот.

Било каков спор во врска со Гаранцијата ќе се води според легислативата на Р.С. Македонија, и ќе биде во надлежност на Основен граѓански суд Скопје.

Дата ………….., ../../..

Име и презиме: ……………………… за: ……………………

Потпис: ……………..

[*печат на банката*]